Fulgor y Ocaso de CEUNS. Una apuesta a la tecnología nacional en el Sur de Argentina

Raúl Carnota§ y  Ricardo Rodríguez¥

§Proyecto SAMCA (Salvando la Memoria de la Computación Argentina ); carnotaraul@gmail.com; ¥ Depto. Computación (FCEyN-UBA); ricardo@dc.uba.ar

Resumen. Entre 1961 y 1965 un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Sur (UNS), situada en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina asumió el desafío de diseñar y  construir una computadora. El proyecto, que comenzó en un contexto favorable, tuvo que ser abandonado a causa de las penurias materiales. Mientras el grupo sureño luchaba contra las dificultades, la tecnología de construcción de computadoras sufrió importantes cambios. Otros proyectos similares, que llegaron a buen término y que fueron realizados en países no centrales, como Israel y Australia, incluyeron aspectos de esos cambios en sus diseños. A diferencia de estos últimos, el proyecto del Sur es ignorado en la actualidad por las "historias oficiales" de las propias unidades académicas de la UNS. El presente trabajo analiza los contextos políticos y tecnológicos iniciales, realiza por primera vez una presentación completa del nacimiento, evolución y final del proyecto e intenta explicar su final y posterior olvido a partir de los cambios producidos en las condiciones iniciales.

Abstract. Between 1961 and 1965 a group of investigators of the National University of the South (UNS), in the city of Bahía Blanca, Argentina, assumed the challenge of designing and building a computer. The Project that began in a favorable context had to be abandoned because of the material penuries. While the southern group fought against the difficulties, the technology of construction of computers suffered important changes. Other similar projects that arrived to good terms and that they were carried out in non central countries, as Israel and Australia, included aspects of those changes in their designs. Contrarily to the last ones, the project of the South is ignored at the present time by the "official histories" of the academic units of the UNS. The present work analyzes the initial political and technological contexts, carrying out a complete presentation of the birth, evolution and final of the project and trying to explain its end and posterior forgetfulness, beginning with the changes taken place in the initial conditions.

# 1   Introducción

Durante la década de 1950 e inicios de la siguiente, numerosos centros académicos de varios países se plantearon proyectos de construcción de computadoras. En la Argentina, hacia el final de ese período, surgieron dos de ellos, en el marco del proceso de renovación universitaria del período postperonista [4]. El primero fue la Computadora Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (CEFIBA), cuyo objetivo prioritario era la formación de un grupo de ingenieros capaces de dominar la nueva tecnología [7]. El segundo se desarrolló en la Universidad Nacional del Sur (UNS), situada en la ciudad de Bahía Blanca, y se proponía construir una computadora realmente operativa para la Universidad que pudiera luego ser transferida a la industria nacional.

El proyecto CEUNS fue ideado por el Ing. Jorge Santos quien concretó  su diseño durante su estadía en la Universidad de Manchester, donde colaboró en el desarrollo del modelo Atlas, primera computadora a transistores que produjo la empresa Ferranti. La pretensión de construir un computador en la remota Bahía Blanca se sostenía, tanto en las convicciones de Santos (compartidas con el grupo innovador de la UBA al que estaba ligado), respecto de la necesidad de promover la independencia tecnológica y, a través de la misma, el desarrollo económico y social del país, como en una serie de condiciones favorables técnicas, académicas y políticas.

En el plano internacional, en la Conferencia de Paris de 1959 sobre tratamiento de la información convocada por la UNESCO, se discutieron la necesidad y las posibilidades técnicas y económicas de construir computadoras “de bajo costo”. Por otra parte en el ambiente universitario y científico del país  se vivía  un clima muy especial. Se había constituido en 1958 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CNCyT) y existían significativos fondos gubernamentales para las actividades de C&T.([4],[8], [17]) La UNS, fundada en 1956,  ya albergaba, además del Laboratorio de Computación dirigido por Santos, otros núcleos importantes de investigación en diversas áreas como Edafología, Biología Marina y una escuela de  Matemática liderada por la prestigiosa figura de Antonio Monteiro quien brindó al proyecto un importante soporte político e intelectual.

A su regreso a Bahía Blanca, en octubre de 1960,  Santos logró, por intermedio del Rector de la UNS, que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires (PBA) votara un subsidio destinado a la construcción de la computadora. Sumó, además, el compromiso formal de participación del DM.

El proyecto CEUNS comenzó  en 1961 con estos auspicios favorables.

Cuatro años más tarde, mientras en otras latitudes proyectos contemporáneos y similares ya habían culminado con éxito, la construcción de la CEUNS, pese al esfuerzo y constancia de Santos y su equipo,  tuvo que ser abandonada.

¿Cómo explicar este fracaso de un proyecto iniciado en unas condiciones tan positivas?

La causa directa fue la aguda falta de recursos humanos y materiales debida, fundamentalmente, a un cambio de las condiciones políticas lo que convirtió al proyecto en patrimonio casi exclusivo de un pequeño grupo de desarrollo. Sólo constituido por ingenieros electrónicos. Por otra parte entre su formulación y su abandono se había producido un cambio de foco en el diseño de las computadoras con  la incorporación de componentes de “software”.

Luego del abandono del proyecto cuando en la década de 1980 se constituyó formalmente un campo profesional y científico en computación dentro de la UNS, la experiencia de CEUNS fue ignorada como antecedente en las “historias oficiales” de las unidades académicas de la misma.

El presente trabajo, apoyado en el análisis de archivos personales e institucionales, y en los testimonios orales y escritos de numerosos protagonistas,  se  propone lograr una mejor comprensión del episodio CEUNS al presentarlo en forma integrada con la historia argentina y con la evolución de la ciencia y la tecnología de las computadoras. También busca señalar cómo una mirada “presentista” de las historias institucionales tiende a desconocer aquellos episodios que escapan al punto de vista actual. Finalmente es interesante notar que el proyecto fue un intento de desarrollar tecnologías “adecuadas” al contexto local, una cuestión que posteriormente y hasta hoy, ha sido objeto de múltiples iniciativas y debates.

La sección 2 resume las condiciones de contexto iniciales y la sección 3 se dedica al desarrollo de CEUNS: su entusiasta formulación, sus primeros resultados y su abandono final. En última sección se discute el  cambio de las  circunstancias políticas y tecnológicas iniciales y se reflexiona sobre la memoria histórica.

2. Los contextos de surgimiento de CEUNS.

2.1 Computadoras de “bajo costo”: ¿Comprar o Construir?

En la década del ’50 los precios de las computadoras las hacían prohibitivas para muchos centros académicos nacionales e internacionales. Los diversos intentos a finales de la década de 1950 de construir computadoras de “bajo costo” estuvieron técnicamente habilitados por tres novedades: la aparición de los transistores y con ellos los circuitos de estado sólido que necesitaban y disipaban muchísima menos energía; la construcción de memorias en redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario; y, originalmente menos importante pero de fuerte impacto con el correr de los años, la conceptualización de la multiprogramación. Los primeros intentos de la industria, como los de Digital Equipment Corporation (DEC) aun no cubrían ese nicho. La PDP-1 se comercializaba en 1959 a unos ciento veinte mil dólares.

Una justificación conceptual y económica  para ese tipo de proyectos la dió M.M. Lehman en 1959 [12].  Lehman revistaba en el Ministerio de Defensa de Israel y había trabajado anteriormente para Ferranti. Su análisis sostenía que el 10% del precio de un equipo en venta en el mercado correspondía a componentes y otro 15% a mano de obra. El 75% restante estaba compuesto por gastos de publicidad y ventas, sobrecostos varios y ganancias empresarias. Allí especificaba el diseño de una computadora cuyo costo en componentes y materiales no debía exceder los doce mil dólares, a ser construida en dieciocho meses por un equipo full time compuesto por 6 matemáticos e ingenieros con calificación académica y 4 técnicos electrónicos que dispusieran de un laboratorio instalado y de los servicios de infraestructura “habituales” en los centros académicos. Para Lehman la construcción (en lugar de la compra) de una computadora sería de particular relevancia “para organizaciones ubicadas en áreas de monedas débiles o subdesarrolladas, ya que parece que el gasto de divisas fuertes que implica comprar una máquina puede frecuentemente reducirse en un noventa por ciento si la máquina es construida localmente”[12]. También mencionaba la posible creación de una industria local a partir de la transferencia del desarrollo una vez que fuera demostrado el éxito del proyecto inicial. Este fue un punto clave en el planteo de CEUNS. La especificación de Lehman estaba orientada a la constitución lógica y física de las memorias. Programación era un término que denotaba exclusivamente a las aplicaciones o a los lenguajes para construirlas. Esta concepción era la misma que adoptaría Santos en la formulación de su proyecto. Vale la pena mencionar que, a fines de la década de 1950 y comienzos de la de 1960, era un tema de debate la importancia estratégica del diseño y desarrollo de computadoras. Los proyectos CIRRUS y SABRAC fueron dos casos paradigmáticos que alcanzaron transcendencia en publicaciones académicas, pero hubo muchos más. En este sentido la iniciativa de Santos no era un hecho aislado sino que estaba en consonancia con un no articulado movimiento internacional.

2.2 La introducción de la computación en Argentina.

En el año1960 Argentina festejaba los  ciento cincuenta años de la Revolución que dio inicio a su independencia de España. Ese año fue clave en la introducción de la computación en el país. Durante la exposición del aniversario, IBM presentó un modelo 305 que contestaba preguntas del público. Poco después  instaló una 650 con sistema de discos Ramac en su Data Center y colocó otra en la empresa Transportes de Buenos Aires. En noviembre llegó a Buenos Aires la Ferranti Mercury (FM) para el nuevo Instituto de Cálculo (IC) creado en la Facultad de Ciencias Exactas (FCEyN) de la UBA. Durante ese mismo año Ferrocarriles Argentinos había recibido dos equipos UNIVAC SS-90 de la nueva tecnología de estado sólido y se fundaron sociedades profesionales como la Sociedad Argentina de Cálculo (SAC) y la Sociedad Argentina de Investigación Operativa (SADIO). El año siguiente se puso en marcha la FM y los equipos Univac, se realizó el primer Congreso de la especialidad y se instalaron en algunas otras empresas equipos IBM [3].

2.3 La renovación universitaria y la Universidad Nacional del Sur

La UNS se fundó en enero de 1956, a pocos meses del derrocamiento del gobierno del Gral. Perón, sobre la base del Instituto Tecnológico del Sur (ITS), que tenía una débil tradición docente y una nula de investigación ([6];[9]). El Rector organizador fue el filósofo Vicente Fatone un referente de la renovación universitaria. Acompañaron a Fatone figuras destacadas de ese movimiento, como el Dr. Rolando García futuro decano de Ciencias Exactas de la UBA y el economista crítico Enrique Silberstein. Fatone y sus asesores procuraron plasmar en la UNS  dos cuestiones: el estímulo a la investigación, a través de la dedicación exclusiva y la renovación universitaria a través de la organización departamental de la docencia, complementadas por la creación de Institutos de Investigación todos ellos aspectos en los que fue pionera en el país.

Las condiciones para promover el proyecto universitario renovador en Bahía Blanca eran inicialmente favorables.  La UNS era un antiguo anhelo de la población bahiense desde más de 30 años atrás. Existía una estructura previa, el ITS, pero su accidentada trayectoria no había permitido la constitución de sólidos núcleos de poder interno que, como ocurrió en la UBA, opusieran una resistencia importante a las nuevas propuestas.([9]; [17]). La principal  fuerza interna organizada era la Federación Universitaria del Sur (FUS), de orientación reformista. Por otra parte se vivía un momento de promoción de las actividades de ciencia y tecnología en el país, en el marco del proyecto “desarrollista”. El proyecto universitario renovador coincidió, en esos primeros años, con algunas facetas sustanciales de la política gubernamental que reconocía en la promoción de la ciencia un instrumento fundamental para asegurar el “desarrollo” económico, en el contexto de las teorías promovidas por la CEPAL. Es el período en que  se funda el CNICyT (actual CONICET) y  se inicia la carrera de investigador que se suma a la expansión del sistema de dedicación exclusiva en las Universidades. Los recursos económicos  dispuestos para apoyar la tarea científica se incrementaron significativamente en un marco internacional de aumento general de dichos fondos [4].  La UNS contó, en sus primeros tiempos, con recursos suficientes como para lograr la instalación de profesores con dedicación exclusiva en Bahía Blanca con el fin de constituir núcleos de investigación, algo poco habitual en la vida universitaria argentina hasta ese momento. Así es como, en muy poco tiempo,  quedó constituida en la ciudad sureña  una pequeña comunidad académica y de investigación de buen nivel constituida, en muchos casos, por personas “trasplantadas” a Bahía Blanca desde otros puntos del país. Todo esto favoreció también las relaciones entre los miembros de esa comunidad.

2.4 Antonio Monteiro y la Escuela de Matemática de Bahía Blanca.

El Dr. Antonio Aniceto Monteiro, de nacionalidad portuguesa, había llegado a la Argentina en 1950, luego de tener que abandonar su país natal primero y Brasil después a causa de la persecución política que había sufrido por sus posiciones antifascistas. Pese a las condiciones adversas había dejado una huella profunda, tanto en la matemática portuguesa como en la brasileña. Al llegar a la Argentina se había incorporado a la Universidad de Cuyo, donde tuvo una participación destacada en el Departamento de Investigaciones Científicas (DIC). Fatone lo había convocado en 1956, junto a Oscar Varsavsky (otro antiguo miembro del DIC), para fundar una carrera y una escuela de investigación en Matemática. Al año Varsavsky optó por instalarse en Buenos Aires y Monteiro se mudó a Bahía Blanca donde fundó el Instituto de Matemática, alrededor del cual en pocos años se formó  una de las más importantes escuelas de matemática del país.

Además de un destacado investigador en Álgebra de la Lógica Monteiro era una personalidad cuyo horizonte intelectual estaba abierto en todas las direcciones. Por ambos motivos la aparición de las computadoras atrajo su atención como fenómeno social y como objeto de reflexión teórica.  Eduardo Ortiz,  compilador de su obra, afirma que:

“El interés de Monteiro y de sus estudiantes por el campo de la Lógica Algebraica fue estimulado en los inicios de la década de 1960 por el surgimiento de las computadoras automáticas electrónicas y, en forma más directa, por su llegada a las universidades argentinas. Mientras que la actividad computacional en la Universidad de Buenos Aires (UBA) estaba centrada en sus aplicaciones numéricas, el interés de la escuela de Monteiro en Bahía Blanca estaba mucho más próximo a las cuestiones de la lógica algebraica y a los fundamentos teóricos de la computación, estudios en los que fue pionera en Argentina….”

Al poco tiempo de instalado en la UNS Monteiro  comenzó  a promover dichos estudios teóricos. En 1959 invitó al  Dr. Makoto Itoh, que dictó un curso sobre ‘Aplicaciones de la Lógica Modal en el Diseño y Síntesis de Circuitos’, y en 1960 fue el turno del profesor Jean Porte, del Instituto Blaise Pascal,  que tuvo a su cargo un seminario sobre ‘Teoría de las Funciones Recursivas’. También logró que la UNS se suscribiera a  revistas como Communicatios of the ACM y The Journal of Computers.

2.5 La formación del Seminario y Laboratorio de  Computación.

Jorge Santos se había graduado en la Facultad de Ingeniería de la UBA, donde había sido ayudante de cátedra hasta que, en 1953, su contrato no fue renovado al igual que el de otros docentes, entre ellos Manuel Sadosky, por no estar afiliado al partido gobernante. Las solidaridades creadas entre los docentes desplazados dieron lugar a que, cuando Fatone se hizo cargo de la UNS, invitara a Santos a integrarse a la misma. Esto implicaba mudarse a Bahía Blanca con un contrato de dedicación exclusiva y con una remuneración acorde, dos novedades para el estándar universitario de la época.

Santos conocía el  nuevo fenómeno de la computación a través de la influencia intelectual de Manuel Sadosky [1]. Lo que sabía de las computadoras provenía “…de hablar con Sadosky, que decía ‘tenemos que hacer una máquina, en lugar de diez mil válvulas va a tener dos mil válvulas, pero hay que hacerla’. Todo lo que yo sabía era a través de los artículos de Sadosky, que salían en las revistas de la época”. A poco de instalarse en Bahía,  Santos propuso a un grupo de estudiantes y  graduados jóvenes de ingeniería la constitución de un “Seminario de Lógica y Diseño de Computadoras” que, en 1957,  ya estaba en pleno funcionamiento. A la vez conformó el Laboratorio de Computadoras para realizar actividades de ingeniería. Esta iniciativa ocurrió al mismo tiempo que las primeras actividades encaradas  en Buenos Aires.

Fue en la UBA y en la UNS, escenarios destacados de la renovación universitaria, donde se promovieron los primeros desarrollos de la computación en la Argentina

Para 1958  en el Laboratorio de Computación se construyó una Unidad Aritmética sencilla [19]. Santos y uno de sus colaboradores, Héctor Arango, también realizaron un primer trabajo teórico [20] y  asistieron al curso de Algebra de la Lógica dictado por Monteiro. En aquella época  aun estaba en discusión la característica de las memorias. Todavía se consideraba, por ejemplo,  la posibilidad de una memoria trivaluada, por lo que los temas de trabajo de Monteiro interesaron a Santos y a Arango por sus potenciales aplicaciones en la ingeniería. De estos contactos surgió unos años más tarde  una línea de trabajos teóricos paralela al desarrollo de CEUNS y que, a diferencia de éste,  sobrevivió en la memoria  histórica. Por todo esto no resulta extraño que, ya en 1958,  el flamante Laboratorio de Computadoras “consolidó un vínculo de colaboración con el Instituto de Matemática de la UNS”.

El empuje del grupo de computación fue fundamental para solicitar la creación del Departamento de Electrotecnia (DE) de la UNS como unidad académica separada de Ingeniería.  Por otra parte, funcionarios de la UNESCO, que visitaron Bahía Blanca en 1957 y 1958 discutieron con las autoridades la posibilidad de constituir un “Centro Regional de Lógica-Matemática y Computación” en la ciudad,   y declararon haber obtenido una “impresión muy favorable” respecto del “grupo de investigadores y estudiosos de lógica, matemática y de computadores matemáticos que encabezan respectivamente el profesor Monteiro y el ingeniero Santos”.

### 3. El proyecto CEUNS.

3.1 La experiencia de Manchester y la formulación de CEUNS

Una de las primeras actividades del flamante CNICyT, presidido por Dr. Bernardo Houssay, fue otorgar becas de perfeccionamiento en el exterior a las nuevas camadas de investigadores de las Universidades. Santos fue seleccionado y salió del país en agosto de 1959. Su tema de estudio fue “Diseño lógico en computadoras digitales”.  El lugar de trabajo era la Universidad de Manchester, que tenía una alianza con la empresa  Ferranti y de donde había surgido el equipo Mercury adquirido por el IC de la UBA.  La estadía de Santos en Manchester coincidió con el diseño del Atlas, sucesor de la Mercury, proyecto dirigido, al igual que el anterior, por Tom Kilburn. Gran Bretaña era líder en el diseño de computadoras y Santos participó en el equipo desarrollando el algoritmo de división [18].

Sin embargo el resultado principal de su estadía fue otro. En el ambiente productivo de Manchester empezó a plasmarse  lo que había sido una indicación de Sadosky años atrás: “tenemos que hacer una máquina”. No se trataba de una fantasía. En la Argentina de esos años tenía un peso importante el ideario “desarrollista” que postulaba la industrialización como camino para la superación del “subdesarrollo”. ([5]; [10]) Santos, influenciado por esta visión, imaginaba la inminencia de un proceso de industrialización que “...no necesariamente... deba reproducir paso a paso la evolución histórica de otros países mas industrializados…”. de lo cual infería que las nuevas industrias poseerían “…un grado elevado de automatización y un uso intensivo de elementos de control y cálculo digital…” y, por lo tanto, se daría el “comienzo de una utilización intensiva de computadores…” . Por otra parte se inspiraba en los cálculos de factibilidad técnica y económica explicitados por Lehman.([12]; [21])

Esta difusa concepción “desarrollista”  se combinaba, en muchos casos, con la clara conciencia de la dependencia tecnológica de los centros de poder mundial y la búsqueda de su superación. El proyecto CEUNS quedó enmarcado en el  “desarrollo de tecnologías no existentes en el país, no publicables en revistas científicas pero que hacen a la independencia tecnológica”. Resaltando esta determinación, el grupo de Santos realizó en paralelo una producción teórica destacada, con publicaciones de impacto internacional [2].

Indudablemente, el proyecto CEUNS había sido compartido previamente con Monteiro, ya que Santos, en una carta personal que le envía desde Gran Bretaña, le dice que revisó su diseño de CEUNS con Kilburn y su equipo, y que “…lo encontraron muy bien y factible de ser construida”. Optimista, le manifiesta que “el único inconveniente puede ser falta de fondos, pero si tenemos la plata y no hay mayores líos políticos, creo que la podemos hacer”.    Le comenta que para la etapa final van a “necesitar la ayuda de calculistas científicos y programadores, de modo que convendría orientar algunos de sus alumnos en esa dirección”. Le informa de su intención de dictar un curso básico sobre computadores que sirva a ingenieros y matemáticos, de modo de que “al final del mismo podremos hablar un lenguaje común y cambiar ideas sobre el proyecto de CEUNS” y como, ejemplo de esto último, imagina que “a Uds. les convendría tener un conjunto de órdenes para ejecutar operaciones lógicas un poco más numeroso que el que tienen las computadoras comunes”.

Todo lo antedicho pone de manifiesto que la construcción en Argentina de una computadora pequeña de costo limitado parecía un objetivo loable y alcanzable.

3.2 Puesta en marcha del Proyecto CEUNS.

Cuando Santos regresó a Bahía Blanca su fuerte convicción tenía sustento. En dos años había creado un grupo de trabajo con resultados, había recibido reconocimientos y apoyos, venía de un año de estadía en un lugar “de punta” donde había puesto “las manos en la masa” en la tarea de diseño del más avanzado de los computadores del momento y tenía un proyecto elaborado y sustentable. Con ese empuje logró entusiasmar al Dr. Martella, rector de la UNS y éste, a su vez, a un diputado provincial de la zona. La conjunción de entusiasmo, proyecto sólido y el ambiente político favorable logró que la Legislatura provincial votara ese mismo fin de año un subsidio de 100 mil dólares para la concreción material de la CEUNS en cinco cuotas correspondientes a los años programados para la finalización. En el presupuesto provincial para 1961 quedó incluida la primera cuota de veinte mil dólares.

El proyecto se elevó al rector y al CS de la UNS en enero de 1961. La presentación proponía como meta  la puesta en marcha del Centro de Cálculo de la UNS equipado con la máquina a construir. Se consideraba que los cinco miembros del Seminario, en la medida en que tuvieran dedicación full time, con las remuneraciones correspondientes, serían suficientes, con el agregado  de un  “asesor matemático” para desarrollar los “métodos de programación”. Santos tomaba como un hecho el subsidio votado por la PBA y proponía una distribución del mismo donde un 25% era para componentes y materiales y el resto para remuneraciones, contratación del “asesor” y becas y viajes de intercambio. El laboratorio era considerado adecuado mientras no se incorporara más gente al equipo.  Aunque el objetivo era un desarrollo dentro y para  la Universidad, estaba presente la idea de transferirlo a la industria argentina.

Una breve caracterización de la CEUNS apareció en el Boletín de la Sociedad Argentina de Cálculo (SAC).“ “La Universidad Nacional del Sur ha encarado la construcción de un computador de bajo costo… Entre las características esenciales de este computador podemos señalar que… se ha decidido que sus códigos de operación y su forma operativa estén basados en los del Mercury. Esto permitirá iniciar especialistas en el trabajo con el computador CEUNS…, que luego podrían pasar a trabajar en el Mercury sin mayores dificultades. El CEUNS contará con una memoria de trabajo, con acceso inmediato a núcleos magnéticos, de 64 palabras de 36 bits dividida en 4 páginas. Esta memoria es ampliada con otra, también a núcleos magnéticos y de acceso inmediato, de tipo fijo. La memoria fija contendrá las rutinas de raíz cuadrada, logaritmo, división y seno en 128 palabras y no es modificable.

Los datos e instrucciones serán mantenidos en un tambor magnético de 9000 palabras y desde allí transferidos-por páginas- a la memoria de trabajo. El programa será secuencial; un registro de próxima instrucción llevará la cuenta y se podrá modificar para producir una bifurcación. La entrada será por medio de un lector de cinta de papel y la salida por un perforador de cinta o por una máquina de escribir.”

El diseño de CEUNS mantenía un “aire de familia” con el original de Lehman.

Cuando en 1961 comienza el proyecto CEUNS Santos dicta un curso de “Diseño Lógico de Computadoras” con validez para la licenciatura en matemática. Al mismo tiempo promueve un acuerdo formal con el DM/IM. En una reunión en junio se plantea la creación de un área en el IM con la participación de dos profesores, los ingenieros Daub y Diez, para lo cual estos deberían adquirir conocimientos de programación en los meses siguientes. Esto no se verificó y, en febrero de 1962, Santos dirigió un memo a Monteiro donde le reitera la necesidad de incorporar matemáticos ya no a la etapa de diseño de la máquina, puesto que ya está en marcha, sino a la posterior de desarrollo de aplicaciones originales, entre las cuales cree que podrían tener un progreso muy notorio las de tipo “no numérico”.

3.3 Comienzan las dificultades

En agosto de 1961, el gobierno de la PBA libró una orden de pago por un monto de 1.300.000 pesos m$n  Santos propuso asignar ese dinero: contratación por 18 meses del técnico del Laboratorio, un flujo asegurado para gastos menores por un año y una reserva importante para la compra de componentes. Al demorarse la recepción de esa cuota, Santos solicitó a las autoridades de la UNS un adelanto de 20 mil pesos so pena de parálisis del proyecto, lo que le fue otorgado.  Para colmo, en ese tiempo, su equipo había menguado y se había reducido a sólo dos personas de dedicación plena. Finalmente el pago se hizo efectivo y el técnico pudo ser contratado, pero fue lo único que se percibió del subsidio. En marzo de 1962  una crisis política desencadenó la intervención federal a la PBA, incluyendo la disolución de su Poder Legislativo y, poco después, el presidente Frondizi fue derrocado. Si bien estos actos no implicaban la derogación de lo aprobado más de un año atrás, evidentemente las relaciones de representación política y el marco ideológico que habían posibilitado el logro de ese apoyo financiero se habían quebrado.

3.4 “Asesores matemáticos” y desarrolladores de “software”.

Cuando Santos presentó el proyecto en la UNS, consideró natural incluir la figura de un “asesor matemático” dentro del equipo de diseño de la computadora.  La carencia de figuras concretas de la matemática local que pudiesen cubrir dicho rol en la primera fase del proyecto llevó a la propuesta de contratación de Ernesto García Camarero, un joven matemático español, discípulo de Rey Pastor que, en razón de su experiencia previa con los equipos Ferranti en Roma, se desempeñaba como jefe de programación del flamante Instituto de Cálculo de Buenos Aires (IC).   En marzo de 1962 García Camarero, invitado por Monteiro, dictó en Bahía Blanca dos conferencias públicas sobre Programación y Aplicaciones Científicas de las de Computadoras. A los pocos días se elevó una petición en común del DM, el IM y el Laboratorio de Computadoras en la que se solicitaba la designación de García Camarero tanto para cubrir la función de “asesor matemático” de CEUNS como para el dictado de cursos de computación en el DM. El objetivo declarado de dichos cursos era generar una “nueva orientación entre los estudiantes de matemática”. Para el éxito de la gestión fue clave el rol de Monteiro quién sostuvo conversaciones personales con el Dr. Sadosky, director del IC, con el fin de que accediera a ceder una semana por mes a tan importante colaborador.  Monteiro y Santos tuvieron que aunar esfuerzos para lograr que el Consejo Superior de la UNS aprobara, luego de varios meses de  objeciones y dificultades, dicho contrato.  García Camarero dictó los primeros cursos de computación de la región y colaboró con Santos en el diseño del conjunto de instrucciones de CEUNS y la definición de sus algoritmos básicos. Los cursos fueron materias optativas de la licenciatura en matemática y varios alumnos de la misma  comenzaron a colaborar en la confección de programas para CEUNS.

Durante el período en el que trabajó en el proyecto García Camarero dirigió la construcción de programas de base para CEUNS, a partir de sus propias definiciones ya que, en esos años, los ingenieros electrónicos estaban muy distantes de esa problemática. Esta fue una experiencia original, alejada de las aplicaciones numéricas que predominaban en Buenos Aires.  En particular orientó el desarrollo de un testeador de circuitos y un intérprete que permitiera ejecutar un programa escrito en lenguaje de máquina CEUNS en la Mercury del IC. Este último era parte de las definiciones de compatibilidad con la FM. La iniciativa del primero se debió a García Camarero y fue un desarrollo avanzado para la época.

García Camarero renunció a fines de 1963 y su rol lo continuó Victoria Bájar una programadora del IC, formada como tal junto a García Camarero, y primera egresada de Computación Científica en la UBA.   Victoria Bajar  realizó el diseño del lenguaje simbólico macroensamblador, así como el diseño y construcción de su traductor a lenguaje máquina, y del cargador del mismo en el lenguaje máquina. Para esto se valió de su breve experiencia en el IC y de sus propios criterios. En la Argentina de 1964 esos desarrollos eran totalmente originales.

3.5 Primer logro del proyecto CEUNS.

“Pondrán hoy en marcha un Cerebro Electrónico” era el título de una importante nota publicada en la edición del 19/10/1962 del diario local La Nueva Provincia. En la misma se informaba que en ese día “se formalizará la inauguración oficial de una nueva instalación ubicada en el Departamento de Electrónica de la Universidad Nacional del Sur...Se trata del laboratorio donde se construye un computador electrónico que se conoce con las siglas CEUNS... y responde a un proyecto que se viene desarrollando en nuestro medio desde hace exactamente 18 meses”. El  Ing. Jorge Santos, Director del proyecto y el Ing. Héctor Arango, informaban que “El computador está en desarrollo, hemos llegado a una etapa. A partir de hoy vamos a librar al servicio el equipo de teleprinter y el autotransmisor, que podrán ser utilizados por usuarios de la zona que necesitan resolver trabajos complicados.  Nosotros trabajamos con el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires, existiendo un acuerdo: aquí editamos los programas-cinta donde se plantean los problemas- y en Buenos Aires se procesan, luego retornan a Bahía Blanca donde se traducen e imprimen los resultados”.

La misma noticia fue también reflejada en el naciente medio “computacional” de Buenos Aires. El Boletín del Instituto de Cálculo de la UBA informaba que “En la inauguración del nuevo laboratorio de computadoras del Departamento de Electrotecnia de la Universidad Nacional del Sur se anunció a los medios científicos y técnicos sobre la posibilidad de redacción y edición de programas para los problemas numéricos que se les planteen y que se realizarían utilizando la computadora Mercury del Instituto de Cálculo de Buenos Aires. Para hacer efectiva esta posibilidad se están formando programadores especializados en la Universidad Nacional del Sur y se dictará próximamente en el lugar un curso de AUTOCODE para que los usuarios puedan redactar sus propios programas”.

Más allá del título sensacionalista de la nota de La Nueva Provincia, lo que se inauguraba era un componente periférico del proyecto que, además, serviría para paliar la carencia de una computadora en la UNS.

3.6 Un punto de inflexión en 1962.

En septiembre de  1962, Santos, que había accedido por concurso al cargo de Director del DE, presentó al Rector y al CS un informe del estado de CEUNS al 31 de julio de ese año. Vale la pena detenerse en cómo era la estructura del Plan de Desarrollo. El mismo contenía 7 ítems (Unidad Aritmética, Unidad de Control, Memoria Fija, Memoria de Anillos, Tambor, Unidad de Entrada y Salida, y Programación) y en cada caso se preveían 4 tareas: diseño lógico, diseño electrónico, construcción y puesta a punto. En el rubro  “Programación” sólo se consideraba “diseño lógico” y “puesta a punto”. El informe reflejaba un importante grado de cumplimiento, incluía algunos ajustes en el diseño original de las memorias, y proponía una actualización del Plan por los 3 años siguientes. [22] Se había adelantado en la construcción de los periféricos (que se presentaron en octubre), en la incorporación de la memoria externa (el tambor) gracias a un préstamo indefinido de Kilburn y a un aporte del CNCyT para el traslado e ingreso al país y en el ítem Programación, previsto recién en el tercer año, gracias a la incorporación de García Camarero. Por otro lado “el fracaso de la licitación para la adquisición de las matrices de anillos magnéticos, así como la demora del Gobierno de la Provincia en hacer efectivas la  segunda y tercer cuota del subsidio…nos colocarán en una situación sumamente difícil en un plazo de 3 a 6 meses”. En concreto se atrasaba el diseño electrónico y la construcción de la Memoria de Trabajo. La única construcción realizada era el 20% de la Unidad Aritmética. El informe reflejaba claramente que se había llegado a una meseta de la cual iba a ser muy difícil salir sin recursos financieros. Además el equipo humano no se había reconstituido. Si el plan contemplaba cinco personas con dedicación plena  más el matemático, sólo estaban participando con ese grado de compromiso tres personas.

3.7 Un largo ocaso.

En marzo de 1963 la Gaceta de la UNS dedicó una página a reseñar el proyecto. Sin embargo del texto no surgen avances sobre la situación de octubre del año anterior. Incluso se insinúa un retraso de la construcción efectiva al afirmarse que: “El plan prevé dos años de diseño lógico e investigación básica en circuitos, dos años de construcción efectiva y un año de puesta a punto.” Ya no se hablaba del subsidio y el trabajo continuaba al ritmo de los escasos aportes del CNCyT o del presupuesto universitario. El equipo humano con dedicación plena para  desarrollo del hardware lo componían  Santos, Arango y Manuel Pascual en el rol de técnico. Ese año se vio reforzado en parte por la llegada al a UNS de Max E. Valentinuzzi. Adicionalmente se contaba con la participación parcial de algunos docentes y estudiantes de electrónica. Finalmente, durante 1965, el proyecto se fue apagando hasta ser  definitivamente clausurado. De acuerdo con los planes originales la máquina debía entrar en operación en marzo de 1966, pero, salvo los periféricos inaugurados en 1962, no había armadas más que partes sueltas.

Las penurias materiales, que eran generalizadas en las Universidades Nacionales, fueron determinantes de unas demoras de gran magnitud en el plan del proyecto. Así fue como, en un momento clave, se generó un escollo técnico decisivo por la discontinuidad en la fabricación de los transistores que se había decidido utilizar.  El atraso y la falta de perspectivas pusieron en cuestión el sentido de continuar el esfuerzo. Todas esas  circunstancias se sumaron para sellar el fracaso del proyecto.

El 2/8/65 una nota en el diario bahiense La Nueva Provincia denominada “Computadora Inconclusa” lamentaba que la falta de recursos hubiera impedido llevara buen término el proyecto.

El ciclo que había comenzado apenas fundada la UNS se estaba cerrando.

3.8 Los desarrollos teóricos del grupo de electrónica.

Mientras avanzaba en el diseño y en desarrollos parciales de la CEUNS, el grupo de Electrónica comenzó a desplegar su segunda línea de trabajo con publicaciones de tipo teórico. En palabras de Santos: “A fines de la década de 1950, miembros del Seminario habían asistido al curso de Algebra de la Lógica dictado por el Dr. A. Monteiro. También habían participado en reuniones periódicas interdisciplinarias de matemáticos e ingenieros. No es extraño entonces  que las primeras contribuciones importantes de la segunda línea de trabajo se refirieran a implementaciones electrónicas de álgebras multivaluadas, resultado de la interfertilización entre los desarrollos experimentales de CEUNS y la teoría de Algebras de Post, Lucasiewicz, etc.”  Los trabajos iniciales fueron presentaciones en Conferencias Internacionales de 1964 y 1965  y su interés radicaba en la exploración de las posibilidades de diseñar una computadora ternaria, es decir, una en la cual cada elemento de la memoria tuviera tres valores posibles. Esta alternativa no era una mera especulación ya que estaba demostrado que, bajo ciertas condiciones, la base numérica que permitía el uso más eficiente de la memoria es el número  e. Como, para la época,  las memorias eran los elementos más costosos y complejos, y dado que  el 3 es el entero más próximo a e, se podía pensar en que una memoria ternaria significase un ahorro importante. En los años siguientes  se sucedieron diversas  publicaciones en medios de primer nivel sobre aplicaciones de lógicas multivaluadas al diseño de memorias de computadoras.

3.9 La computación en la UNS en los años que siguieron.

El cierre de CEUNS fue un golpe importante al despliegue de un ambiente computacional en torno al imaginado Centro de Cálculo en la UNS, que seguramente hubiera sido un comienzo efectivo para el desarrollo de una disciplina autónoma, como lo fue en Buenos Aires el IC de la UBA. También clausuró, de hecho, la colaboración entre ingenieros y matemáticos.

En 1963, Monteiro había invitado al Dr. Bernard Vauquois, de visita en el IC de Buenos Aires, a concurrir a Bahía Blanca, donde el francés ofreció dos cursos. La conexión con Vauquois derivó en la visita de tres meses a la UNS, durante 1966,   de uno de sus discípulos, el Dr. J.C.Boussard, quien dictó un curso de “Teoría de Autómatas y Gramáticas Formales”. Esta visita,  auspiciada en forma conjunta por ambos Departamentos, es el último indicio de colaboración entre matemáticos e ingenieros y, a la vez, el punto de partida para un nuevo impulso a los estudios de Computación, impulso orientado por Monteiro a través del Instituto de Matemática.

La línea tecnológica del grupo de Santos se fue reorientando hacia redes. Sin embargo, sus miembros siguieron sosteniendo la idea de que había que construir una computadora local. Por su parte Monteiro y algunos de  sus colaboradores decidieron constituirse en referentes, dentro de la UNS, en temas de Informática, participar activamente en las gestiones para definir la compra de un equipo y orientar sus esfuerzos hacia la constitución de un “Área de Informática” dentro del DM/IM con la intención, en el largo plazo, de proveer a la formación de “especialistas e investigadores en ese dominio”.  Monteiro había llegado a la conclusión de que sin con una formación teórica sólida no podrían existir  profesionales con independencia de criterio respecto a las corporaciones que dominaban el mercado.  De este impulso sólo se concretaron una serie de cursos dictados entre 1969 y 1973 por jóvenes graduados franceses enviados desde Grenoble.  Los proyectos de compra de una computadora para la UNS fracasaron de la mano de conflictos internos y de la fuerte inestabilidad política que sacudió al país en la primera mitad de la década de 1970. Finalmente, con el advenimiento de la dictadura militar a mediados de dicha década, tanto Monteiro como Santos así como sus principales colaboradores fueron expulsados de la Universidad.

Recién a principios de la década de 1980 se constituyó en la UNS un área de docencia e investigación en informática con otros protagonistas que no habían vivido las vicisitudes de los proyectos anteriores.

# 4 Discusión y conclusiones.

Uno de los episodios iniciales de la computación en Argentina estuvo situado en la UNS donde  se intentó la construcción de una computadora con un objetivo que iba más allá de lo académico. El proyecto estaba inmerso en un período de transición entre el surgimiento y cierta consolidación de la tecnología, momento en el que parecía factible el ingreso de múltiples actores al nuevo campo de la computación, campo al que se visualizaba desde los más variados ámbitos como potencialmente revolucionador del entorno social. Este contexto mundial, sumado al auge del desarrollismo y a la impronta renovadora y “antidependentista” que teñía buena parte del mundo universitario argentino, dieron sustento al entusiasmo visionario de Santos y su grupo, más allá de cierta ingenuidad en el planteo de la transferencia, muy acorde al ideario de  la época. Intentaremos explicitar algunos de los factores que condujeron a CEUNS desde su inicio promisorio hasta su fracaso y posterior olvido.

4.1 El cambio del contexto político.

Ya Lehman en 1959 [12] se lamentaba de que se estuviese pasando del florecimiento de muchos centros diseñadores y constructores de equipos en la primera década de la computación a la constitución de una industria concentrada, por lo que “Los grupos pequeños de investigación, cualquiera sea su ubicación, tienen hoy una creciente dificultad para obtener el respaldo”.  En el caso de CEUNS, su justificación residía en la necesidad de evitar la dependencia tecnológica de los grandes centros, una motivación cara al movimiento transformador universitario.  Sin embargo, ya a principios de los años sesentas, tanto  el impulso renovador en las Universidades como la relativa abundancia de recursos para las actividades científicas y tecnológicas de avanzada comenzaron a decaer. Este proceso fue parte de los límites más generales que encontró en el país el proyecto “desarrollista”. En marzo de 1962, a consecuencia de un triunfo electoral peronista en la PBA,  un golpe de estado derrocó al presidente Frondizi. La intervención federal a la PBA, que incluyó la disolución de las Cámaras, discontinuó el desembolso del subsidio para la construcción de la computadora. Por otra parte la reciente revolución en Cuba llevó a la preponderancia creciente de la doctrina de la “seguridad nacional y fronteras interiores”  y a la identificación, por parte dirigencia conservadora del país, del “enemigo interno” en el seno de las Universidades, lo que dificultó la obtención de recursos para las mismas. En la UNS la reacción conservadora interna había forzado la renuncia del Ing. Ortiz, primer rector democrático promovido por los estudiantes, y el rector electo para el período siguiente no valoraba los desarrollos tecnológicos “antidependentistas”. En definitiva podemos decir que la trayectoria de  CEUNS siguió, en gran medida,  la suerte del proyecto modernizador universitario que  la había posibilitado. Sin apoyo político interno ni externo el proyecto quedó aislado, en manos de un grupo reducido y sin un flujo de financiación que le permitiera la consolidación de la necesaria masa crítica de investigadores y la compra de materiales, lo que condujo a unas demoras que lo pusieron fuera de juego a raíz de un desfasaje muy marcado con las tecnologías predominantes  a mediados de la década.

4.2   La aceleración del cambio tecnológico

Entre el momento de la concepción de CEUNS y el de su final se había producido una transformación importante  en el desarrollo de la computación. En los primeros años el hardware dominaba  absolutamente el escenario. No se hablaba de sistemas operativos ni de software ni de un campo profesional diferenciado. Se concebía al diseño, construcción y uso de las computadoras como coto de  matemáticos y  electrónicos en roles perfectamente diferenciados. En 1959 la presentación de Lehman estaba centrada en la caracterización lógica del hardware y de su implementación electrónica. Sin embargo tanto el equipo israelí, que llegó finalmente a poner operativa la computadora SABRAC,  como otros participantes de proyectos similares,  tomaron  prontamente nota de los límites a la eficiencia del equipo que  imponía el hecho de que gran parte del tiempo la unidad de procesamiento estuviera ociosa. A inicios de la década de 1960 estos investigadores discutían sobre las diversas variantes  a incorporar en sus diseños para compartir el tiempo de uso del procesador, y surgían programas “supervisores” o “directores” para administrar los recursos.    El software  comenzaba a ser un aspecto diferencial en el desarrollo de las computadoras.   Este “cambio de paradigma”  no incidió en el trabajo del Laboratorio de Computadoras de la UNS. Si bien con CEUNS lo que se buscaba  era  una vía de desarrollo de tecnologías no existentes en el país, el desfasaje fue excesivo frente a una aceleración de la evolución técnica que no parecía evidente a fines de la década de 1950.

4.3 Sinergía entre matemáticos y electrónicos

Es claro el compromiso tanto de Santos, como ideólogo del proyecto, como de Monteiro aportando su figura y su apoyo incondicional. Ya antes de viajar a Manchester, Santos entusiasmó a Monteiro con sus ideas acerca de la construcción de una computadora propia. En sus misivas desde aquella ciudad le relataba los avances en los detalles del diseño y le proponía incorporar matemáticos al proyecto.

Sin embargo ni el entusiasmo y ni la empatía personal alcanzaron para seducir a otros matemáticos para la participación activa dentro del proyecto. Monteiro hizo esfuerzos por lograr que alumnos y docentes de matemática estudiaran temas de computación y se involucraran más directamente en CEUNS. Aceptó el seminario de Santos como parte de la currícula de la licenciatura en matemáticas. Organizó cursos sobre teoría de la computación. Gestionó activamente la contratación de García Camarero para el dictado de cursos de programación, y para oficiar de “asesor matemático”, ante la falta de inicial de cuadros propios. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas tuvo el resultado buscado en cuanto lograr comprometer a un grupo significativo de matemáticos en el desarrollo de CEUNS, lo que contribuyó al aislamiento del pequeño grupo de ingenieros.

4.4 El CEUNS y las “historias oficiales”.

Cuando, finalmente, se crearon en la UNS una carrera y  un Departamento de Ciencias de la Computación (DCC), el antecedente de CEUNS fue ignorado.

“El Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional del Sur es una de la más jóvenes de las unidades académicas de esta casa de altos estudios, …. Esta trayectoria se origina a comienzos de la década anterior. En el año 1981 nació la idea de crear una carrera de computación que tuviera en cuenta cuáles eran las tendencias tecnológicas en un futuro inmediato. . A tal efecto fue constituida una comisión especial, integrada por profesores de esta universidad y presidida por la doctora Victoria Bajar del Departamento de Computación del Distrito Autónomo tecnológico de México. …”

De este texto, que aspira a reflejar la historia del DCC, surge que la trayectoria del Departamento se originaría cuando comenzó discutirse la creación de una carrera. Sin embargo la presencia de Victoria Bájar sólo es explicable por una historia que se remonta  casi veinte años atrás. Por su parte, en la página del Departamento de Ingeniería Eléctrica (DIE), donde surgió el primer Seminario y Laboratorio de Computadoras de la UNS, se soslaya este antecedente, que fue clave para su propia constitución como unidad independiente, y se ignora al proyecto tecnológico fue por varios años central en su actividad. Como contraste considera a las publicaciones teóricas del mismo grupo como la producción principal de esos años.

5.5 Algunas consideraciones finales

El cambio de las condiciones políticas fue decisivo en el abandono del proyecto y, dadas las posteriores de frustraciones argentinas en este campo, cabe cuestionarse si se trata de sucesivas contingencias o de una condición estructural. La ignorancia o indiferencia por parte de la historia posterior pueden deberse a varios motivos. A una concepción distinta de la computación poco inteligible para las generaciones siguientes. A que no tuvo éxito y a que se haya visualizado como causal de atraso en el “desarrollo real” de la computación en la UNS. Y podría conjeturarse también que la dedicación de esfuerzos importantes dentro de la Universidad  a un proyecto de tecnología, “no publicable” en términos académicos pudo complicar su  rescate histórico. Es significativo que la historia oficial registre sólo la importante producción académica “clásica” del grupo de Santos en el mismo período.

Como balance podemos señalar: la formación de una tradición en Electrónica en la UNS, que continúa hasta hoy. ; la interacción con los matemáticos, aunque careció de efectividad en términos de CEUNS,  sin embargo dio sustento a una de las vertientes que confluyeron en la constitución de la actual escuela de docencia e investigación en computación en la UNS; y los desarrollos pioneros en “software de base” a que dio lugar el proyecto. Finalmente hay que destacar que el modelo de trabajo del grupo de Santos, con un pie en el “mainstream” académico y otro en la producción de tecnología no existente en el país  sigue siendo inspirador.

Agradecimientos. Queremos hacer un reconocimiento especial a Jorge Santos, Victoria Bájar y Ernesto García Camarero protagonistas del proyecto que sufrieron nuestros interrogatorios a lo largo de más de un año y a Edgardo Fernández Stacco, discípulo de Monteiro, y nuestro colaborador infatigable en Bahía Blanca. Asimismo deseamos agradecer el compromiso y los aportes realizados por: Guillermo Arango, Héctor Arango, Jorge Ardenghi, Alicia Chacur, Roberto Cignoli, Max Dickman, Manuel Fidel, Rafael Fontao, Eduardo Ortiz, Hugo Scolnik, Guillermo Simari, Guy Tassart, Max Valentinuzzi y José Eduardo Wesfreid.

# Referencias

1. Aguirre, Jorge “Semblanza de Manuel Sadosky” en “Historia de la Informática en América Latina y el Caribe". Aguirre J. y Carnota R. (comp). Ed. Universidad de Rio Cuarto. Rio Cuarto. Argentina. 2009.

2. Arango, José María. “La Matemática en el Sur”. En “Evolución de las Ciencias en la República Argentina 1923-1972.Tomo I. Matemática.”.  Dr. Luis Santaló y colaboradores. Sociedad Científica Argentina. Buenos Aires. 1972.

3. Babini, Nicolás “La Informática en a Argentina: 1956-1966”. Ed. Letra Buena. Buenos Aires. 1991.

4. Buchbinder, Pablo. “Historia de las Universidades Argentinas”. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 2005.

5. CEPAL, Informe Económico de América Latina de 1949, CEPAL, 1950.

6. Cernadas de Bulnes M. y colab. “Universidad Nacional del Sur 1956-2006” Edit. UNS. Bahia Blanca. 2006.

7. Ciancaglini Humberto. “La Computadora Electrónica CEFIBA”  en “Historia de la Informática en América Latina y el Caribe". Aguirre J. y Carnota R. (comp). Ed. Universidad de Rio Cuarto. Rio Cuarto. Argentina. 2009.

8. Estébanez, Maria E. y Prego, Carlos. “Ciencia, Desarrollo y Universidad en la Argentina 1955-1966”. IV ESOCITE. Campinas. Octubre 2000.

9. Fernandez Stacco E.”Abandono a la contemplación: Apuntes para la historia de la Universidad Nacional del Sur” Ed. Universitaria Rioplatense. Buenos Aires. 2009.

10.Furtado, Celso. Desarrollo y Subdesarrollo, Buenos Aires, EUDEBA. 1964.

11.Garcia Camarero E. Algunos Recuerdos sobre los Orígenes del Cálculo Automático en Argentina. Revista Brasileira de História da Matemática - Vol. 7 no 13 (abril/2007 -setembro/2007 ) - pág. 109-130.

12.Lehman M.  “The specification of a cost limited digital computer”.Proceedings of the Internacional Conference of Information Processing.  UNESCO. Oldenbourg, Butterworth, Paris, 1960, pp. 365, 374.

13.Lehman M. Eshed, Rayna and Z. Netter.The checking of computer logic by simulation on a computer.  The Comp. J., vol. 6, no. 2, July 1963, pp. 154 – 162.

14.Lehman MM, Eshed R and Netter Z. SABRAC, A New Generation Serial Computer, Comp. Sys. Iss. IEEE Trans. on Electr. Comp., vol. 12, no. 5, Dec. 1963, pp. 618 – 628.

15.Lehman MM, Eshed R and Netter Z, “A Time Sharing, Low-Cost Computer, Comm. ACM, vol. 6, no. 8, Aug 1963, pp. 427 – 429

16.Penny, J. P., and Pearcey, T. “Use of multiprogramming in the design of low cost digital computers.” Comm. ACM 5, 9, (1962).

17.Prego, C. y Vallejos, O. (Ed.).La construcción de la ciencia académica: actores, instituciones y procesos en la Universidad argentina del siglo XX, Buenos Aires: Biblos. 2010.

18.Santos, Jorge. “Diseño de un divisor digital rápido”. Rev. Ciencia y Técnica. Vol 129. Nro. 691. 1960.

19.Santos Jorge y otros. “Desarrollo de una Unidad Aritmética experimental transistorizada”. Revista Ciencia y Técnica del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Vol.129. Nro.648. Buenos Aires.1960

20.Santos J. Arango, H. “Un método de síntesis de circuitos combinacionales”.Ciencia y Técnica, Revista del Centro Estudiantes Ingeniería vol. 127 Nro. 639 pag. 205 -213. 1959.

21.Santos, Jorge “Diseño Lógico de una Computadora digital de costo limitado”. Revista Telegráfica Electrónica. Buenos Aires. Febrero 1961.

22.Santos. J. Arango, H. y Pascual, M. “Lógica y electrónica de las memorias de CEUNS” Revista Telegráfica Electrónica. Septiembre 1963. Págs.. 522-524.

23.Santos, Jorge. “La Ingeniería de Computación en la Universidad Nacional del Sur” Comunicación del Ing. Santos a  Nicolás Babini. 2003. Biblioteca de la  Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa (SADIO).

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la SECyT de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el MinCyT del gobierno de Córdoba (Argentina).

Computadora Electrónica de la Universidad Nacional del Sur. Antes del presente trabajo, el proyecto sólo apareció tratado con algún detalle en [3].

Antonio Monteiro: pionero de los estudios de  computación en Argentina. R. Carnota y R. Rodríguez. II Simposio de Historia de la Informática en América Latina y el Caribe (II SHIALC). Medellín 2012.

Se presentó en la Conferencia sobre Procesamiento de Información, convocada por UNESCO que dió lugar a la constitución de IFIP y  albergó un “Symposium on the Logical Organization of Very Small Computers” http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001267/126713EB.pdf).

Ernesto García Camarero nos señala que en la época la opción comprar o construir no pasaba por el costo, dado el alto precio de las computadoras “industriales”. Comprar producía “rendimiento” inmediato a costa de iniciar una dependencia tecnológica en un área aun incipiente, a la cual “cabía la esperanza de incorporarse desde sus comienzos”. Comunicación personal. Junio de 2010. En 1960 de la UNAM surgió la propuesta de un proyecto latinoamericano de desarrollo de una computadora de costo menor a 20 mil usd.

SABRAC: Proyecto dirigido por M.M.Lehman en el M. de Defensa de Israel. Ver [14] y http://www-dse.doc.ic.ac.uk/~mml/ ; 
Proyecto CIRRUS, Electrical Engineer Dept. University of Adelaide, Australia. http://www.acs.org.au/media/docs/mcli/ACSfinal.pdf

Fatone había integrado la terna de candidatos a rector de la UBA que la federación estudiantil porteña (FUBA) le presentó al gobierno surgido del golpe de estado antiperonista Ver [4].

“El proceso de modernización académica de la Universidad postperonista, cuyo paradigma fue la FCEyN-UBA, tuvo dos nudos conectados pero diferenciados: a) la cuestión del desarrollo científico-tecnológico, relacionada en términos histórico-ideológicos, con la perspectiva y la problemática -tanto local como latinoamericana- del desarrollo…y .b) la cuestión de la educación superior y su transformación, vinculada con la ancha corriente del pensamiento y movimiento reformista…” [8]

“No queremos una Universidad mas, sino una Universidad nueva” era el lema de la FUS que  presidía la Comisión Popular Pro Universidad del Sur. Ver [9].

Hay que tener en cuenta  que este núcleo “ilustrado” se encontraba inmerso en un medio social bastante cerrado y  conservador, lo que facilitó los vínculos entre ellos. Incluso existía un pequeño barrio universitario, con una docena y media de casas.

Sobre la vida de Monteiro ver, por ejemplo, Fernandez Stacco, Edgardo. “Antonio A. Monteiro (31/05/1907-29/10/80)” Conferencia pronunciada en la reunión de la UMA- Rosario, 22 de setiembre de 2000. En

http://www.union-matematica.org.ar/links_de_interes/antonio_monteiro.html. Existe un sitio dedicado al célebre matemático http://antonioanicetomonteiro.blogspot.com/. También puede consultarse  Ortiz, E. L., Professor Antonio Monteiro and contemporary mathematics in Argentina. Portugaliae Math. 39 (1980), fasc. 1-4, XIX-XXXII.

Diversos testimonios dan cuenta de ese interés de Monteiro. Fernandez Stacco recuerda que “Una de las preocupaciones que manifestaba Monteiro en sus amenas charlas luego de las clases, era el desarrollo de la automatización, por su incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de los obreros…y concluía que era necesario promover los estudios en las Ciencias de la Computación.” Fernandez Stacco, Edgardo. “Dr. Antonio A. Monteiro. Pionero de la matemática moderna en la Patagonia argentina.”. Su discípulo Roberto Cignoli refiere que a Monteiro le interesaban los problemas teóricos que la computación podría aportar a las matemáticas. Roberto Cignoli, entrevista de los autores. Buenos Aires,  mayo de 2009.

Ortiz, Eduardo. Introducción a las Obras Completas de Monteiro. La traducción es de los autores. La cita completa original es la que sigue: “The interest of Monteiro and his students for the field of algebraic logic was enhanced in the early 1960s by the advent of automatic electronic computers and, more directly, by their arrival to universities in Argentina. While activity on computers at the University of Buenos Aires was centered on their numerical applications, Monteiro’s school in Bahía Blanca was more closely interested in matters of algebraic logic and the fundamentals of theoretical computing, which they pioneered in Argentina. Through their research they opened contacts with several foreign schools in that field, particularly with those in France and Poland. As Cignoli has pointed out, the perspectives opened by computers had an impact on the methodology he used in the study of classes of algebras: Monteiro was in favor of using finitistic and combinatorially oriented research techniques.”

Agradecemos a Lic  Leticia Giretti de la Biblioteca Monteiro de la UNS. Sobre Monteiro ver www.antonioanicetomonteiro.blogspot.com

“En 1953 fue reformada la Ley Universitaria de 1947, adjudicándose el Estado la potestad de regular la administración interna de las casas de estudio y las pautas de los cursos. Este cambio…impulsó un nuevo y lento proceso de expulsión de alumnos y docentes que rechazaron los requerimientos de adhesión explícita al gobierno”. [4] Págs. 164 y 165.

“En el año ´53... terminaron de echar a los últimos no afiliados peronistas que quedaban… Y en ese momento Fatone agarró la dirección de la traducción de la enciclopedia francesa Quillet de treinta tomos. Sadosky era la cabeza del grupo que traducía todas las voces que decían “tecnología”,... Y Sadosky las distribuía, tenía una tercera línea. Y yo me contacté con Sadosky y me dice ‘Mire, quiere hacer traducciones?’ ‘Sí, fenómeno’. Yo jamás lo había visto a Fatone, a Sadosky sí. Y cuando se creó la Universidad del Sur y nombraron rector organizador a Fatone, éste empezó a averiguar por sus lugartenientes de la Quillet, qué tipos tenían,..” Testimonio del Ing. Santos, Entrevista de los autores, Bahía Blanca. Junio de 2009.

Al respecto de la remuneración ofrecida, Santos recuerda que el monto de la misma era de $9.000.- pesos de la época. Para dimensionar este monto, éste duplicaba  lo que podía ganar en Buenos Aires aun sumando la remuneración de tres trabajos: Jefe de Trabajos Prácticos  de dedicación simple en la FIUBA, ingeniero en la planta de General Electric e instalador eléctrico por cuenta propia. Testimonio del Ing. Santos. Entrevista de los autores, Bahía Blanca junio de 2009

Testimonio del Ing. Santos. Entrevista de los autores. Bahía Blanca junio del 2009.

En Buenos Aires,  en 1957,  se realizó un ciclo de Conferencias Públicas para difundir la computación y se constituyeron  Seminarios en Ingeniería y en Ciencias Exactas de la UBA. [3]

Del Informe del Ing.Santos. Presentación del proyecto CEUNS. Exp. 616/61 de la UNS.

Hay una nota firmada por profesores y alumnos en Exp. 2598- Ejercicio 1957/58 de la UNS.

La referencia aparece  en el Acta 111 del Consejo Superior de la UNS, que refleja la reunión del 10 de marzo de 1958, en la que también participaron Monteiro y Santos.

La Nueva Provincia (diario de Bahía Blanca) del 18/4/58, reflejando la visita de James Swarbrick, subdirector del  Centro de Cooperación Científica de UNESCO en Montevideo.

“Logical Design of Digital Computers” de M.Phister, había sido publicado recién en 1958.

“Los inventores de la memoria virtual son Kilburn y compañía, la memoria virtual se implementó en ATLAS, era una máquina que tenía un montón de innovaciones y sin embargo IBM desde el punto de vista comercial fue mucho más exitosa…. . Par a par, siempre la máquina inglesa era mejor, pero la máquina norteamericana se vendía y la máquina inglesa no.” Testimonio del Ing. Santos, 6/ 2009. Ver http://www.computer50.org/kgill/atlas/atlas.html.

“La posibilidad concreta de desarrollar una máquina, con especificaciones preliminares y análisis de costos, debe haber sido de principios del 60. Cuando vine a la Argentina, entonces sí ya venía con la idea 'vamos a hacer una atlitas'.” Testimonio del Ing. Santos. 6/ 2009.

De la presentación de CEUNS por Santos. Exp.616/61de la UNS.

En la misma época que narramos se produjeron otras notables iniciativas, entra las cuales se destaca la construcción del rector experimental RA-1 en la Comisión de Energía Atómica (CNEA) y luego el proceso de desarrollo de la primer central nuclear con fuerte control de técnicos locales.

A partir definir como foco a CEUNS “... el grupo adopta dos líneas de trabajo, paralelas, pero interfertilizadas: la primera está relacionada con el desarrollo de tecnologías no existentes en el país, no publicables en revistas científicas pero que hacen a la independencia tecnológica; la segunda línea se refiere a trabajos de investigación sometidos a arbitrajes rigurosos en revistas y congresos de la especialidad. En la primera línea se inscribe el Proyecto CEUNS...”.  En “La Ingeniería de Computación en la Universidad Nacional del Sur” Comunicación del Ing. Santos recopilada por Nicolás Babini en 2003. Biblioteca Babini en la  Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa (SADIO).

La carta es una de las varias que cruzaron Monteiro y Santos durante la estadía de este último en Manchester y pertenece al archivo personal de Monteiro. Agradecemos a Luiz Monteiro por su hallazgo y por la gentil cesión de las mismas.

31 Exp. 616/61 de UNS. Además en este punto coinciden los distintos testimonios.

La presentación está contenida en el. Exp. 616/61 de la UNS.

El grupo en ese momento lo formaban Santos, Hector Arango, Bety Kerlleñevich, Natalio Kerlleñevich y E.Chapunov, como técnico. HA y NK estaban recién graduados y BK llevaba 5 años como ingeniera. NK había obtenido una beca para estudiar un año en el MIT. El laboratorio estaba adquiriendo un oscilógrafo con un subsidio del CNCyT. La partida para componentes y materiales era el doble de lo presupuestado por Lehman y por el propio Santos en su elaboración previa, pero se correspondía con un reparto lógico del  subsidio.

“Yo me vine con Kilburn en la cabeza. Pensaba que la Universidad del Sur es a Argentina lo que Manchester es a Inglaterra.” Testimonio del Ing. Santos. “El objetivo era...desarrollar una capacidad nacional en el campo estratégico de la computación” y “construir un computador que…sirviera como prototipo industrial”. Héctor Arango. Com. Pers.. 11/ 2009. “El proyecto  CEUNS, ... implicaba hacer tecnología nacional, éste era el determinante fundamental en el que radicaba el gran valor del proyecto.” Victoria Bajar. Com. Pers. 4 / 2009

Boletín nro. 2 (enero de 1961) de la SAC. http//www.elgranerocomun.net

El de Santos se proponía punto flotante en lugar de fijo; base octal en vez de binaria directa y una memoria interna con rutinas fijas y otra rápida para intercambio con el tambor ([12],[21]).

En una nota previa al Prof. Arango, director del DM, Santos lamenta que este plan no haya avanzado y, al tomar conocimiento de que el DM pide la contratación por tres años del Ing. Diez con dedicación exclusiva para trabajar en el desarrollo de CEUNS, le manifiesta que no va apoyar la vinculación de este docente al proyecto con un programa de trabajo que de ninguna manera constituye investigación sino apenas la formación básica que se había acordado para empezar. La nota y el memo, evidencia del fracaso del acuerdo formal, se encontraban en los archivos ya mencionados,  cedidos por Luiz Monteiro.

Equivalentes a 15.711 usd. Tipo de cambio del 30/6/61. Exp. 616/61 de la UNS (Orden.613).

NK no volvió del MIT, BK dejó el proyecto y el técnico EC fue reemplazado por M. Pascual.

Presentación del Proyecto CEUNS al Rector de la UNS. Exp. 616/61 UNS.

García Camarero había trabajado en Roma, en una Mercury, y era uno de los rarísimos “programadores con experiencia” de la época. Su interés por las aplicaciones no numéricas de las computadoras  lo convirtió en el referente de los primeros jóvenes que comenzaban a sentirse atraídos por “la belleza de la programación”. Victoria Bajar. Comunicación personal a los autores. 4/ 2009.

La cita y la referencia a la gestión personal de Monteiro y a su insistencia ante las autoridades que demoraron varios meses el contrato están en el Exp. 1290/62. Por su lado García Camarero recuerda que “Fue el eminente Antonio Monteiro quien influyó para que la UNS me contratara”. [12]

Exp. 1290/62 UNS.

García Camarero, Ernesto. El lenguaje absoluto CEUNS. http://www.elgranerocomun.net

Monteiro  asistió al primer curso de García Camarero pero le parecieron temas demasiado concretos. Para acceder a un lenguaje común le propuso trabajar en algunos temas de reticulados. Comunicación personal de E. G. Camarero.

Fueron escritos en PIG-2, el lenguaje de bajo nivel de la FM, y desarrollados en parte en el IC. En la programación participaron V. Bájar y Alicia Chacur, quien así presentó su tesina en Matemática. http://www.elgranerocomun.net/Programa-interpretativo-de-CEUNS.html

Lehman publicó algo similar al mismo tiempo. Ver [13].

“El proyecto  CEUNS fue de vanguardia, absolutamente de vanguardia. …  El hardware iba a construirse y el software de base. iba a desarrollarse en la Universidad Nacional del Sur, lo cual implicaba hacer tecnología nacional, éste era el determinante fundamental en el que radicaba el gran valor del proyecto… En la UNS, en el grupo de Electrotecnia, la disposición a discutir acerca de la construcción de software per se, era más amplia que en Buenos Aires, donde estábamos más enfocados a software para la resolución de determinados problemas.” Com. personal de V. Bájar. 5/ 2010.

Diario La Nueva Provincia. Bahía Blanca. 19 de octubre de 1962.

Boletín  nro 7 del IC octubre/noviembre de 1962. Consultable en  http://www.elgranerocomun.net/-Matematica-en-Hispanoamercia-.html

Se perforaba una cinta de papel con el programa en la teleprinter, en un lenguaje de la Mercury y se mandaba al IC. Los resultados volvían en cinta de papel  a Bahía Blanca donde se ingresaba al autotransmisor y la teleprinter los imprimía. Com, personal de Jorge Santos, junio de 2009.

Exp. 3080/62 de la UNS.

Nota de Santos al Rector Aziz Ur Rahman del 25/9/62. Exp. 3080/62 de la UNS.

Gaceta Universitaria. Órgano de la UNS. Año 1, Nro. 1. 3/1963. Archivo personal de García Camarero.

Este ingeniero de Buenos Aires había realizado estudios de bioingeniería en EEUU. Luego retornó para finalizar su doctorado. Su dedicación a CEUNS no fue a tiempo completo.

Entre ellos Lastra, Lorenzo, Moroni, Martinez Santos y Roig. Algunos eran trabajos de Seminarios.

“…el diseño electrónico utilizaba un transistor que era el que habían usado en Manchester para ATLAS, un transistor de Philips, y cuando llegó el momento en que teníamos algo de plata para empezar a armar pedazos, encargamos, creo que eran como 1000 de esos transistores, y Philips nos contestó que ese transistor no se fabricaba más, pero que tenían otro que lo reemplazaba. Las especificaciones, eran iguales. Hay que pensar que no había transistores digitales, eran transistores de radios transistorizadas. Y el reemplazo estaba bien como transistor en la radio, pero para la aplicación digital nos lentificaba los circuitos…”. Entrevista al Ing. Santos. 6/ 2009

“Fue un fracaso, porque un ingeniero es un tipo que comienza a hacer una cosa, la termina, la hace funcionar y comprueba que funciona bien. Y eso no lo hicimos” Entrevista al Ing. Santos.  6/  2009.

Comunicación de Santos a Babini. ya citada. Al respecto Santos reconoce “la gran influencia de Monteiro que nos enseñó álgebra...las operaciones fundamentales que hay que implementar del álgebra de Post...todo eso eran las cosas que nos enseñó Monteiro”. Testimonio del Ing. Santos. Bahía Blanca. Junio de 2009.

Anexo VI de José María Arango. “La Matemática en el Sur”. En “Evolución de las Ciencias en la República Argentina 1923-1972.Tomo I. Matemática.”.  Dr. Luis Santaló y colaboradores. Sociedad Científica Argentina. Buenos Aires. 1972

“Había interés, porque además, por ejemplo, en ese momento los cohetes tenían cargas muy limitadas entonces cualquier computadora que ahorrara peso era fantástico, aunque ahorrara en la relación dos a tres...” Entrevista al Ing. Santos de los autores. Junio de 2009.

Varios artículos se publicaron en los IEEE Transactions on Electronics Computers. Sus temáticas eran  “...evaluación comparativa de unidades aritméticas base 2 vs. base 3, síntesis de funciones ternarias por métodos analíticos y gráficos, síntesis mediante álgebras cíclicas, ciclodescomposiciones ternarias, implementación de funciones ternarias de Lucasiewicz, elementos ternarios de memoria  con núcleos convencionales de ferritas, etc....”. Comunicación de Santos a Babini ya citada La lista completa puede consultarse en  el Anexo VI de José María Arango. “La Matemática en el Sur”. En “Evolución de las Ciencias en la República Argentina 1923-1972.Tomo I. Matemática.”.  Dr. Luis . Santaló y colaboradores. Sociedad Científica Argentina. Buenos Aires. 1972

Es significativo que en el archivo personal de Monteiro la carpeta rotulada como “Santos” no incluya papeles posteriores a 1965.

Fundador y Director del Centre d'Etudes pour la Traduction Automatique (CETA), en Universidad de Grenoble (1961-1971).

Teoría de los autómatas y gramáticas formales y Aplicaciones del Algebra de Boole a la Programación. Ëste último había sido sugerido por Santos y Monteiro lo había indicado a Vauquois como prioritario por esa razón, en una nueva muestra de su compromiso en la época con el proyecto CEUNS.

La Computadora y la Dependencia por Jorge Santos en Revista Computadoras y Sistemas nro. 18. Agosto de 1974. También Política Nacional de Informática en la misma revista nro. 12. Enero de 1974.

Carta fechada en Bahía Blanca el 11/10/1968 en la que Monteiro solicita a Boussard y, por su intermedio, a Vauquois el apoyo para que investigadores franceses visitaran Bahía Blanca con el objeto de promover la constitución de dicha área. Debemos su comunicación a  Luiz Monteiro. Traducción del francés de los autores.

“Antonio Monteiro, pionero de los estudios de computación en Argentina”. II  Simposio de Historia de la Informática en América Latina y el Caribe en el marco del XXXVIII CLEI Medellín. Colombia. Octubre de 2012. Selección de Trabajos de la XXXVIII CLEI (Conferencia LatinoAmericana de Informática). Medellín. Colombia. 2012.

Las resistencias internas a los cambios académicos y políticos ejercidas por los sectores más conservadores se sumaron a la división del arco de alianzas que había actuado solidariamente en los primeros años. El fracaso de las soluciones “desarrollistas”, simbolizado en el derrocamiento de Frondizi, se conjugó con el surgimiento del modelo expuesto por la Revolución Cubana y condujo a la radicalización de sectores importantes del estudiantado y de la comunidad universitaria en general, que comenzaron a cuestionar al  modelo académico construido desde 1956 por su carácter ‘cientificista’ Ver [4].

SABRAC fue diseñada y construida entre 1958 y 1963 por un equipo de tres personas y, en un principio, sin un presupuesto formal propio. El costo final de componentes fue de 25 mil usd. .Sin embargo el proyecto tenía  aval oficial en el Ministerio de Defensa de un país en estado de guerra latente y la primera operación de SABRAC fue diseñar el sistema de guía óptica de un misil. Con similares condiciones iníciales, el apoyo fue decisivo. Además  evolucionó al ritmo de la tecnología. Ver [14] y http://www-dse.doc.ic.ac.uk/~mml/.

Proyecto CIRRUS, diseñada y construida en el Electrical Engineer Dept. University of Adelaide, Australia.. http://www.acs.org.au/media/docs/mcli/ACSfinal.pdf

Por el lado de SABRAC, en [15] Lehman et al. discuten la propuesta de CIRRUS aparecida en el trabajo de Penny (ver [16]). Ambos se publicaron en Comm. ACM. Esta revista llegaba regularmente a la UNS, ya que había sido solicitada por Monteiro para la biblioteca del IM.

En el  momento del fin de CEUNS la SABRAC, ya llevaban casi 2 años operativa y había incorporado en su diseño elementos de multiprogramación.

Todos los testimonios recogidos coinciden en que se discutían ampliamente las cuestiones ligadas a la marcha del proyecto, pero no registran que se siguieran las publicaciones de proyectos similares, pese a que las revistas llegaban a la UNS. Es decir que, a la falta de “masa crítica” hay que sumar un cierto aislamiento de los desarrollos en el exterior.

Un golpe a los proyectos del tipo comentado fue la PDP-8, lanzada en 1965 a u$s 20000.

Cs.de la Comp. UNS  http://cs.uns.edu.ar/home/index.php?option=com_wrapper&Itemid=27

Electrónica. UNS. http://www.uns.edu.ar/departamentos/intro/index.asp?dependen=14

La dictadura de 1976/83 provocó un descalabro que sólo se reconstituyó a mediados de la década de 1980.